# 日报四

日期：2026 年 7 月 1 日

阶段：核心功能实现（Phase1）

小组：龙骑团小组

## 一、今日工作内容

严格遵循研发计划中 7 月 1 日既定任务开展开发，今日核心目标为搭建中文分词模块、实现 BM25 全文检索索引、完成检索链路集成，并开发自动化评测脚本，共计四项核心任务，整体完成情况如下：

表格

| 序号 | 工作内容 | 协同负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中文分词工具模块开发、适配实体文本预处理 | 刘浩、刘恒搏 | 全部完成 |
| 2 | 构建 BM25 检索索引，完成算法参数基础调优 | 刘浩 | 全部完成 |
| 3 | 将 BM25 检索集成至实体链接多路召回流水线 | 刘浩、张宸悉 | 全部完成 |
| 4 | 开发自动化评测脚本，支持批量指标计算 | 刘浩、刘天雨 | 全部完成 |

## 二、工作内容详细说明

### 2.1 中文分词工具模块开发、文本预处理适配

工作目标：解决中文无天然分词边界问题，为 BM25 检索提供标准化分词输入，统一清洗文本噪声，保障检索召回精度。

具体落地工作：

- 在elagent/core/retrieval/目录新建分词工具类tokenizer.py，适配体育领域实体文本，过滤停用词、特殊符号、多余空格、数字乱码；

- 针对人名、俱乐部、赛事等专有名词做自定义词库扩充，避免专业实体被错误切分，提升实体检索完整性；

- 封装统一预处理函数，输入原始指称 / 实体描述文本，输出标准化分词列表，提供缓存机制减少重复分词计算；

- 对接现有匹配模块，统一文本清洗逻辑，保证精准匹配、模糊匹配、BM25 检索使用同一套文本预处理规则，消除口径差异；

- 编写单元测试，覆盖短指称、长句上下文、混杂中英文、带标点实体等多类场景，分词结果校验全部通过。

完成情况：分词模块稳定可用，预处理逻辑统一标准化，可高效输出适配 BM25 算法的分词结果。

### 2.2 构建 BM25 检索索引，完成基础参数调优

工作目标：搭建全文检索能力，弥补精准匹配、模糊匹配召回范围不足的短板，扩充候选实体池，提升整体召回率。

具体落地工作：

- 读取knowledge_base.json全部实体数据，以实体标准名称、别名、实体描述联合作为索引文本，依托自研分词工具完成分词处理；

- 搭建内存型 BM25 索引，支持程序启动一次性加载，无需额外部署第三方搜索引擎，降低项目部署成本；

- 调整 BM25 核心参数 k1、b，针对短实体名称场景缩小文档长度影响权重，避免短指称检索得分失真；

- 设计检索返回结构，输出实体 ID、匹配得分、匹配文本片段，统一封装为 Candidate 候选对象，和原有匹配链路数据模型保持一致；

- 增加索引持久化缓存逻辑，二次启动可直接加载缓存索引，大幅缩短服务启动耗时。

完成情况：BM25 索引构建完成，检索响应速度快，单条检索耗时远低于 50ms，满足整体延迟≤100ms 的性能指标要求。

### 2.3 BM25 检索集成至多路召回流水线

工作目标：升级原有三路召回为四路多路召回体系（标准名匹配 + 别名匹配 + 模糊匹配 + BM25 全文检索），丰富候选实体来源，减少实体漏召回。

具体落地工作：

- 修改实体链接主 Pipeline 调度逻辑，在原有匹配链路后新增 BM25 检索召回分支，完整融合四路候选实体；

- 设计候选实体去重逻辑：根据实体唯一 ID 合并重复候选，保留多条渠道中最高匹配分数，避免同一实体多次重复出现在候选列表；

- 分层设置各渠道得分权重：标准名称匹配＞别名匹配＞BM25 检索＞模糊匹配，保证精准匹配结果优先排序；

- 统一记录每条候选实体的召回来源（标准匹配 / 别名匹配 / 模糊匹配 / BM25 检索），存入匹配详情，为后续追溯日志、错误分析提供依据；

- 对接/link单条链接接口，完成接口联调，支持四路召回完整链路对外调用。

完成情况：多路召回流程打通，BM25 检索成功集成，候选实体覆盖范围显著提升，有效解决小众实体、简写实体漏召回问题。

### 2.4 开发自动化评测脚本

工作目标：搭建标准化评测工具，自动批量计算准确率、精确率、召回率、F1 分数，量化系统当前性能，支撑后续迭代优化。

具体落地工作：

- 在scripts/目录新建evaluator.py评测脚本，读取带标注的测试数据集，批量调用实体链接服务；

- 实现指标统计逻辑：区分 TP 正确链接、FP 错误链接、FN 漏召回、NIL 正确判定、NIL 误判场景，自动计算四大核心指标；

- 生成结构化评测报告，包含整体指标数值、各实体类型分指标、Top20 高频错误案例汇总；

- 支持输出本地 markdown 评测文档，自动保存每轮评测结果，方便多轮迭代效果对比；

- 增加执行日志，记录每一条样本的原始指称、预测结果、真实标签，便于快速定位系统缺陷。

完成情况：自动化评测脚本开发完毕，可一键执行全量数据集评测，指标计算逻辑无误，输出报告清晰可读。

## 三、组员分工与完成情况

### 3.1 刘浩（组长，工作量 55%）

表格

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体 BM25 检索架构、多路召回融合流程整体设计 | 已完成 |
| 2 | 分词工具、BM25 索引核心代码完整开发，参数调优 | 已完成 |
| 3 | 四路召回合并、去重、打分排序核心逻辑开发 | 已完成 |
| 4 | 自动化评测脚本指标计算逻辑、报告生成模块开发 | 已完成 |
| 5 | 全模块代码审查、注释补全、统一代码规范 | 已完成 |
| 6 | 每日任务管控、识别开发卡点、协调组员配合开发 | 已完成 |

完成进度：100%

### 3.2 刘恒搏（组员，工作量 15%）

表格

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辅助分词模块自定义专业词库整理、停用词筛选 | 已完成 |
| 2 | 分词多场景测试，统计分词错误案例并优化词库 | 已完成 |
| 3 | 辅助 BM25 索引加载速度测试，验证缓存优化效果 | 已完成 |

完成进度：100%

### 3.3 张宸悉（组员，工作量 15%）

表格

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辅助集成 BM25 检索至原有匹配 Pipeline，调试候选合并逻辑 | 已完成 |
| 2 | 多组测试文本验证 BM25 召回效果，统计漏召回实体数量 | 已完成 |
| 3 | 校验不同召回渠道分数权重排序合理性 | 已完成 |

完成进度：100%

### 3.4 刘天雨（组员，工作量 15%）

表格

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辅助评测脚本批量请求逻辑、文件读写模块开发 | 已完成 |
| 2 | 执行多轮全量评测，整理首轮评测原始数据与指标结果 | 已完成 |
| 3 | 调试评测报告 markdown 格式化输出，优化可读性 | 已完成 |

完成进度：100%

## 四、整体项目进度汇总

表格

| 任务项 | 负责人 | 计划完成进度 | 实际完成进度 | 任务状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文分词工具模块开发 | 刘浩、刘恒搏 | 100% | 100% | 已完成 |
| BM25 索引构建与参数调优 | 刘浩 | 100% | 100% | 已完成 |
| BM25 集成多路召回流水线 | 刘浩、张宸悉 | 100% | 100% | 已完成 |
| 自动化评测脚本开发 | 刘浩、刘天雨 | 100% | 100% | 已完成 |

整体阶段进度：Phase1（核心功能实现）第 2 天任务全部落地，完整建成四路召回链路，配套自动化评测工具，为明日消歧模块开发、首轮全量评测打下基础。

## 五、今日开发遇到的问题、解决方案及影响

表格

| 出现问题 | 落地解决方案 | 造成影响 |
| --- | --- | --- |
| 未做专业词库扩充，体育人名、俱乐部名称分词切分错乱，BM25 召回失效 | 手动扩充体育领域自定义分词词库，实体文本预处理阶段合并专有名词 | 分词准确率提升，检索召回效果明显改善，无负面影响 |
| 四路召回后候选实体数量暴增，存在大量重复实体，增加后续消歧计算压力 | 新增实体 ID 去重逻辑，多渠道候选仅保留最高得分记录，限制单条指称最大候选数量 | 候选池规模可控，系统处理速度稳定，无功能缺陷 |
| BM25 默认参数对短实体名称打分失衡，短指称无关实体排名靠前 | 调低文档长度影响系数 b，针对短文本实体单独加权修正得分 | 检索排序逻辑更贴合业务实体场景，优化召回质量 |
| 评测脚本批量请求接口并发过高，出现请求超时 | 增加批量请求间隔，加入异常重试机制，分批执行样本评测 | 评测执行时间小幅增加，保证评测结果完整无丢失 |

## 六、今日交付物清单

表格

| 交付物名称 | 存储路径 | 负责人员 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文分词预处理模块 | elagent/core/retrieval/tokenizer.py | 刘浩、刘恒搏 | 已完成 |
| BM25 检索索引核心模块 | elagent/core/retrieval/bm25_search.py | 刘浩 | 已完成 |
| 四路召回融合调度逻辑 | elagent/core/pipeline.py | 刘浩、张宸悉 | 已完成 |
| 自动化批量评测脚本 | scripts/evaluator.py | 刘浩、刘天雨 | 已完成 |
| 分词与 BM25 单元测试用例 | tests/test_retrieval.py | 全体组员 | 已完成 |