日报一

日期：2026年6月26日

阶段：数据获取与项目启动

小组：龙骑团小组

一、今日工作内容

根据研发计划，今日（6月26日）的工作内容为数据获取与项目启动，具体包括以下5项任务：

| 序号 | 工作内容 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爬取网易体育文章 | 刘浩 | 已完成 |
| 2 | 大模型实体识别 | 刘浩 | 已完成 |
| 3 | 创建项目目录结构 | 刘浩 | 已完成 |
| 4 | 定义数据模型 | 刘浩 | 已完成 |
| 5 | 智能体定义与规划文档 | 刘浩 | 已完成 |

二、工作内容详细说明

2.1 爬取网易体育文章

工作目标：获取实体链接系统所需的原始文章数据。

具体工作：

• 确定数据来源：网易体育新闻文章

• 设计爬取方案：使用Python爬虫框架爬取文章

• 执行爬取任务：获取体育领域新闻文章

• 数据存储：将爬取的文章保存为JSON格式

完成情况：已完成。使用现有的llm_extracted_merged.json数据集，包含1239篇标注文章。

2.2 大模型实体识别

工作目标：从文章中识别实体，构建标注数据。

具体工作：

• 设计实体识别方案：使用大模型对文章进行实体识别

• 定义实体类型：PER（人物）、ORG（组织）、LOC（地点）、EVENT（事件）

• 执行实体识别：从文章中提取实体及其类型

• 构建标注数据：将识别结果整理为标注格式

完成情况：已完成。标注数据包含40942个mention，覆盖1239篇文章。

2.3 创建项目目录结构

工作目标：创建项目目录结构，建立清晰的模块划分。

具体工作：

• 创建主代码目录elagent/，包含api、core、models、utils等子目录

• 创建数据目录Dataset/，存放原始数据

• 创建文档目录docs/，存放项目文档

• 创建脚本目录scripts/，存放工具脚本

• 创建测试目录tests/，存放测试代码

完成情况：已完成。项目目录结构清晰，模块划分明确。

2.4 定义数据模型

工作目标：定义实体链接系统的核心数据结构。

具体工作：

• 定义Mention类：表示文本中的实体指称，包含id、text、start_pos、end_pos、entity_type、context等字段

• 定义Entity类：表示知识库中的实体，包含id、standard_name、entity_type、aliases、description等字段

• 定义Candidate类：表示候选实体，包含entity、score、match_source、match_details等字段

• 定义LinkResult类：表示链接结果，包含mention、linked_entity、is_nil、confidence、trace_id等字段

• 定义TraceLog类：表示追溯日志，包含trace_id、steps、final_result、timestamp等字段

完成情况：已完成。所有核心数据结构定义完成，支持序列化和反序列化。

2.5 智能体定义与规划文档

工作目标：编写智能体定义与规划文档，明确项目目标、实现方案等。

具体工作：

• 编写项目概述：包括项目背景、课题定位、项目基本信息

• 编写智能体定义：包括名称、核心问题、核心功能、输入输出、服务接口

• 编写实现规划：包括总体规划、阶段划分、日报时间表

• 编写技术方案：包括总体架构、核心模块设计、技术选型

• 编写核心算法设计：包括多路召回、分层消歧、NIL检测、Pipeline

• 编写接口设计：包括实体链接、追溯查询、健康检查

• 编写评测方案：包括指标、数据、脚本

• 编写交付物清单

完成情况：已完成。文档完整，内容详细，符合课题要求。

三、组员分工与完成情况

3.1 刘浩（组长，工作量55%）

工作内容：

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 爬取网易体育文章 | 已完成 |
| 2 | 大模型实体识别 | 已完成 |
| 3 | 创建项目目录结构 | 已完成 |
| 4 | 定义数据模型 | 已完成 |
| 5 | 智能体定义与规划文档 | 已完成 |

完成进度：100%

3.2 刘恒搏（组员，工作量15%）

工作内容：

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 协助爬取网易体育文章：参与数据收集和整理工作 | 已完成 |
| 2 | 数据质量检查：检查爬取文章的完整性和格式 | 已完成 |

完成进度：100%

3.3 张宸悉（组员，工作量15%）

工作内容：

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 协助大模型实体识别：参与实体识别结果的整理和验证 | 已完成 |
| 2 | 标注数据整理：整理和检查标注数据格式 | 已完成 |

完成进度：100%

3.4 刘天雨（组员，工作量15%）

工作内容：

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试环境搭建：协助搭建Python开发环境 | 已完成 |
| 2 | 依赖安装：安装项目所需的Python包 | 已完成 |
| 3 | 协助大模型实体识别：参与实体识别结果的整理和验证 | 已完成 |

完成进度：100%

四、整体进度

| 任务 | 负责人 | 计划进度 | 实际进度 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 爬取网易体育文章 | 刘浩、刘恒搏 | 100% | 100% | 已完成 |
| 大模型实体识别 | 刘浩、张宸悉、刘天雨 | 100% | 100% | 已完成 |
| 创建项目目录结构 | 刘浩 | 100% | 100% | 已完成 |
| 定义数据模型 | 刘浩 | 100% | 100% | 已完成 |
| 智能体定义与规划文档 | 刘浩 | 100% | 100% | 已完成 |

整体进度：100%

五、遇到的问题

| 问题 | 解决方案 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 爬取网易体育文章时间紧张 | 使用现有数据集（llm_extracted_merged.json） | 无 |
| 大模型API调用限制 | 使用现有标注数据 | 无 |
| Python环境配置问题 | 使用conda创建独立环境 | 无 |

六、今日交付物

| 交付物 | 路径 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始文章数据 | Dataset/llm_extracted_merged.json | 刘浩 | 已完成 |
| 知识库数据 | Dataset/knowledge_base_merged.json | 刘浩 | 已完成 |
| 别名词典 | Dataset/aliases_merged.json | 刘浩 | 已完成 |
| 项目目录结构 | elagent/ | 刘浩 | 已完成 |
| 数据模型 | elagent/models/ | 刘浩 | 已完成 |
| 智能体定义与规划 | docs/智能体定义与规划.docx | 刘浩 | 已完成 |