数据治理与数据预处理工厂

课题10

实体链接与知识对齐智能体

智能体定义与规划

小组：龙骑团小组

日期：2026年6月

一、课题背景

1.1 数据治理的挑战

在数字化转型中，企业积累了海量以非结构化、半结构化形式存在的数据资产，散落于PDF、Word、Excel、PPT、网页、图片等多种载体之中。这些数据格式各异、噪声严重、口径混乱、来源难溯，既难以直接支撑业务系统的入库、检索与分析，也无法直接喂给大语言模型用于知识库构建、模型微调与数据合成。

1.2 数据治理流水线

一条完整的数据治理流水线通常包含六个环节：

| 环节 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 解析 | 把任意格式还原为统一结构 |
| 2 | 清洗 | 去噪、修复、合规脱敏 |
| 3 | 归一 | 统一时间、数值、地名、实体、术语口径 |
| 4 | 转换组织 | 字段映射、面向下游的分段与打标 |
| 5 | 质量校验 | 评分与路由 |
| 6 | 持续迭代 | 沉淀评测、回归优化 |

1.3 本课题定位

本课题（课题10）属于专项能力智能体，聚焦于数据治理流水线中的归一环节。实体链接技术是让数据可关联、可消歧、口径统一的关键能力。

需要特别说明：本课题并非研究实体识别（NER）本身，而是聚焦于识别之后的链接、消歧与标准化。通用NER工具只识别、不链接、不统一口径，这恰恰是本课题的研究重点。

二、智能体定义

2.1 智能体名称

实体链接与知识对齐智能体（Entity Linking and Knowledge Alignment Agent）

2.2 核心问题

在文本中识别出一个实体的名字只是第一步，更难也更有价值的是把这个名字链接到知识库中唯一确定的标准实体上。这一步需要解决三个核心问题：

| 问题 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 同名异指 | 同一名称在不同语境下指代不同主体 | 国网在电力行业指国家电网，在通信行业可能指中国联通 |
| 别名标准化 | 同一实体存在大量别名、简称、曾用名 | 国家电网、国网、State Grid、SGCC均指同一实体 |
| 无对应判定 | 知识库中不存在该实体时需正确判定 | NIL检测，避免强行错误链接 |

2.3 核心功能

本智能体需要实现以下六大核心能力：

| 序号 | 能力 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 候选实体生成/检索 | 为指称从知识库中召回候选，采用多路召回策略 |
| 2 | 上下文消歧 | 结合上下文区分同名异指，采用分层消歧策略 |
| 3 | 实体标准化 | 别名/简称/曾用名映射到标准全称与唯一ID |
| 4 | NIL检测 | 正确识别知识库中不存在的实体，多信号融合判定 |
| 5 | 共指消解 | 代词/指代短语回链到具体实体（按需启用） |
| 6 | 链接依据留痕 | 记录原值、新值、依据，支持追溯与回滚 |

2.4 输入输出

2.4.1 输入

• 文本内容：包含实体指称的原始文本

• 实体指称（mention）：文本、起始位置、结束位置、实体类型

• 知识库：实体库、别名词典

2.4.2 输出

• 链接结果：标准实体ID、标准名称、实体类型

• 置信度：链接结果的可信程度（0-1）

• NIL标识：是否为知识库中不存在的实体

• 追溯信息：链接依据、处理过程

2.5 服务接口

对外暴露标准HTTP API接口，支持热插拔集成：

| 方法 | 路径 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /link | 单条实体链接 | 输入文本和指称，返回链接结果 |
| POST | /batch_link | 批量实体链接 | 批量处理多个链接请求 |
| GET | /trace/{id} | 查询追溯日志 | 查看链接的详细处理过程 |
| GET | /health | 健康检查 | 检查服务和知识库状态 |
| GET | /kb/stats | 知识库统计 | 查看实体数量和类型分布 |

三、实现规划

3.1 总体规划

采用渐进式迭代开发策略，分4个阶段完成。每个阶段都有明确的目标和验收标准，确保项目可控、可验证。

| 阶段 | 名称 | 目标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 项目骨架 | 搭建框架，加载知识库 | 服务启动，知识库加载成功 |
| Phase 1 | 最小可用 | 实现基础链接功能 | 别名匹配准确率>=90% |
| Phase 2 | 核心增强 | BM25检索+消歧 | 准确率>=80% |
| Phase 3 | 高级特性 | NIL检测+可追溯 | NIL准确率>=80% |
| Phase 4 | 工程化 | 评测+文档 | 准确率>=85%，完整文档 |

3.2 Phase 0：项目骨架与数据加载

目标：搭建项目框架，实现知识库加载

主要任务：

1. 创建项目目录结构，建立代码规范

2. 定义核心数据模型（Mention、Entity、Candidate、LinkResult）

3. 实现知识库管理器，支持JSON格式数据加载

4. 搭建FastAPI服务框架，实现健康检查接口

验收标准：

• 服务能正常启动，访问/docs能看到API文档

• 知识库7049个实体加载成功

• /health接口返回正常状态

3.3 Phase 1：最小可用版本

目标：实现基础的实体链接功能

主要任务：

1. 实现别名精确匹配Skill

2. 实现标准名称匹配Skill

3. 实现基础NIL检测（无匹配则返回NIL）

4. 实现/link接口

核心逻辑：

输入mention -> 标准名称匹配 -> 命中则返回 / 未命中 -> 别名匹配 -> 命中则返回 / 未命中 -> 返回NIL

验收标准：

• /link接口能正确返回链接结果

• 别名匹配准确率 >= 90%

3.4 Phase 2：核心能力增强

目标：提升召回率和准确率

主要任务：

1. 实现BM25全文检索Skill

2. 实现模糊匹配（名称包含关系）

3. 实现类型过滤机制

4. 实现消歧器，支持多信号消歧

验收标准：

• 准确率 >= 80%

• 平均延迟 <= 100ms

3.5 Phase 3：高级特性

目标：实现NIL检测和可追溯

主要任务：

1. 实现多信号NIL检测器

2. 实现追溯日志模块

3. 实现追溯查询接口

4. 生成评测报告

验收标准：

• NIL检测准确率 >= 80%

• 追溯日志完整记录每次链接过程

3.6 Phase 4：工程化与评测

目标：完善工程化和文档

主要任务：

1. 编写技术报告

2. 编写部署说明

3. 完成失败案例分析

4. 整理交付物

验收标准：

• 有完整的评测报告和技术报告

• 所有交付物完整

四、技术方案

4.1 总体架构

采用五层分层架构设计，各层职责清晰：

| 层次 | 名称 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 5 | API接口层 | FastAPI RESTful接口，对外提供服务 |
| 4 | 编排调度层 | Pipeline流程控制，配置驱动 |
| 3 | 核心能力层 | 6个独立Skill模块 |
| 2 | 基础设施层 | 知识库管理、BM25索引、别名词典 |
| 1 | 数据模型层 | Mention、Entity、Candidate、LinkResult |

4.2 核心模块设计

4.2.1 知识库管理器

职责：加载和管理知识库数据

• 加载知识库JSON文件，解析实体数据

• 加载别名词典，构建别名到实体的映射

• 构建名称索引、类型索引，支持快速查询

• 提供实体查询接口：按ID、按名称、按别名、按类型

4.2.2 BM25索引

职责：提供基于BM25算法的全文检索能力

• 对知识库实体建立BM25倒排索引

• 支持中文分词（jieba）

• 提供检索接口，返回Top-K候选

4.2.3 消歧器

职责：当有多个候选实体时，选择最佳匹配

• 类型一致性：mention类型与entity类型是否匹配

• 名称匹配度：mention与entity名称的相似程度

• 名称长度：优先选择名称更完整的实体

4.2.4 NIL检测器

职责：判断mention是否为知识库中不存在的实体

• 候选分数：最佳候选分数是否低于阈值

• 类型一致性：mention类型与最佳候选类型是否一致

• 候选分布：候选分数方差是否过小

4.2.5 追溯日志

职责：记录实体链接的完整处理过程

• 原值：mention的原始文本

• 新值：链接到的实体标准名称和ID

• 依据：匹配方式、分数、判定理由

4.3 技术选型

| 组件 | 选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| Web框架 | FastAPI | 异步支持、自动生成OpenAPI文档 |
| 全文检索 | rank-bm25 | 轻量级、纯Python实现 |
| 中文分词 | jieba | 中文分词成熟、支持自定义词典 |
| 数据存储 | JSON + 文件 | 轻量级、可私有化 |

4.4 与通用方案的差异化

| 方面 | 通用方案 | 本系统 | 优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 知识库 | 固定Wikidata | 可配置知识库 | 灵活 |
| 流程 | 端到端黑盒 | 可配置Pipeline | 可控 |
| 追溯 | 无 | 完整追溯日志 | 可审计 |
| 部署 | 依赖外部服务 | 可私有化部署 | 安全 |
| 成本 | 全程大模型 | 能用规则不用大模型 | 低成本 |

五、核心算法设计

5.1 多路召回策略

为提高候选实体的召回率，采用多路召回策略：

| 优先级 | 召回方式 | 适用场景 | 实现方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准名称匹配 | mention与标准名称完全一致 | 哈希表精确查找 |
| 2 | 别名精确匹配 | mention是实体的别名 | 别名词典查找 |
| 3 | 模糊匹配 | mention是标准名称的子串 | 字符串包含关系 |
| 4 | BM25检索 | mention与实体描述语义相关 | BM25倒排索引 |

5.2 分层消歧算法

当有多个候选实体时，采用分层消歧策略：

第一层：类型过滤

保留与mention类型一致的候选，过滤掉类型不匹配的实体。

第二层：名称长度优先

当有多个类型一致的候选时，优先选择名称更完整的实体。

5.3 NIL检测算法

采用多信号融合的NIL判定策略：

| 信号 | 判定条件 | 置信度 |
| --- | --- | --- |
| 无候选 | 所有检索方式均未找到候选 | 0.95 |
| 分数过低 | 最佳候选分数 < 阈值 | 0.8 |
| 类型不一致 | mention类型与最佳候选类型不同 | 0.7 |
| 分数方差过小 | 候选分数方差 < 阈值 | 0.6 |

5.4 Pipeline执行流程

主流程由配置模板驱动，采用逐步降级策略：

| 步骤 | 名称 | 说明 | 命中处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准名称匹配 | 精确匹配知识库标准名称 | 命中则直接返回 |
| 2 | 别名精确匹配 | 匹配别名词典 | 命中则直接返回 |
| 3 | 模糊匹配 | 名称包含关系匹配 | 命中则消歧后返回 |
| 4 | BM25检索 | 全文检索 | 命中则返回 |
| 5 | NIL判定 | 无匹配则返回NIL | 记录判定理由 |

六、接口设计

6.1 实体链接接口

POST /link

请求参数：

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| text | string | 是 | 完整文本内容 |
| mention.text | string | 是 | 指称文本 |
| mention.start_pos | int | 是 | 起始位置 |
| mention.end_pos | int | 是 | 结束位置 |
| mention.entity_type | string | 否 | 实体类型 |

响应参数：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| linked_entity | object | 链接到的实体 |
| is_nil | bool | 是否为NIL |
| confidence | float | 置信度 |
| nil_reason | string | NIL判定理由 |
| trace_id | string | 追溯ID |

6.2 追溯查询接口

GET /trace/{trace_id}

返回指定追溯ID的详细处理过程，包括指称信息、处理步骤、最终结果、时间信息。

6.3 健康检查接口

GET /health

返回服务状态信息：status、version、kb_loaded、kb_entity_count。

七、评测方案

7.1 评测指标

| 指标 | 计算方式 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 准确率 | 正确链接数 / 总链接数 | >= 85% |
| 精确率 | TP / (TP + FP) | >= 90% |
| 召回率 | TP / (TP + FN) | >= 85% |
| F1分数 | 2 * P * R / (P + R) | >= 85% |
| 平均延迟 | 总时间 / 总数 | <= 100ms |

7.2 评测数据

• 数据来源：llm_extracted_merged.json

• 文章数量：1239篇

• 样本数量：40942个mention

• 评测方式：全量评测

7.3 评测脚本

• evaluate_articles.py：运行评测，输出指标

• generate_report.py：生成评测报告

八、交付物清单

| 交付物 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 可运行代码 | elagent/ | 完整的实体链接系统 |
| 接口文档 | README.md | API接口说明 |
| 评测报告 | data/evaluation_report.md | 量化指标与分析 |
| 失败案例分析 | docs/failure_analysis.md | 典型错误分析 |
| 技术报告 | docs/technical_report.md | 方法选型与实现 |
| 部署说明 | README.md | 安装与运行指南 |
| 智能体定义与规划 | 本文档 | 课题规划文档 |