## 日报二

日期：2026 年 6 月 29 日

阶段：数据获取与基础搭建

## 一、今日工作内容

根据研发计划，今日（6 月 29 日）工作为知识库构建与服务框架搭建，具体 4 项任务如下：

表格

| 序号 | 工作内容 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构建知识库（实体库） | 刘浩、刘恒搏 | 已完成 |
| 2 | 构建别名词典 | 刘浩、张宸悉 | 已完成 |
| 3 | 实现知识库管理器模块 | 刘浩 | 已完成 |
| 4 | 搭建可运行 FastAPI 基础服务框架 | 刘浩、刘天雨 | 已完成 |

## 二、工作内容详细说明

### 2.1 构建知识库（实体库）

工作目标：基于昨日标注实体数据，生成标准化实体知识库，存储实体唯一 ID、标准名称、实体类型、描述信息，完成实体去重与清洗。

具体工作：

- 读取 Dataset/llm_extracted_merged.json 标注数据，汇总全部实体指称；

- 统一实体标准名称，分配全局唯一 Entity ID，区分 PER/ORG/LOC/EVENT 实体类型；

- 清洗重复实体、过滤无效噪声实体，补充实体简短描述；

- 导出标准化知识库文件 knowledge_base.json，完成 7049 条实体入库。

完成情况：已完成，知识库文件可被程序完整加载，实体无重复、字段完整。

### 2.2 构建别名词典

工作目标：提取实体简称、曾用名、英文缩写、俗称，构建双向对称别名词典，支撑实体标准化匹配。

具体工作：

- 遍历知识库所有实体，提取别名、简称、英文名称、行业俗称；

- 构建双向映射关系，保证实体与别名互相可检索；

- 统一别名文本格式，去除特殊符号、空格；

- 输出 aliases.json 别名词典文件，支持快速检索匹配。

完成情况：已完成，别名覆盖库内绝大多数实体，双向映射无缺失。

### 2.3 实现知识库管理器

工作目标：封装知识库加载、实体查询、别名检索工具类，统一提供实体读取接口，供后续匹配模块调用。

具体工作：

- 在 elagent/core/ 下新建 KnowledgeBase 管理类；

- 实现本地 JSON 文件加载、缓存常驻内存、按 ID / 名称 / 别名检索实体方法；

- 增加实体类型过滤、实体数量统计工具函数；

- 编写模块注释，完善 docstring，满足代码注释覆盖率要求。

完成情况：已完成，模块可独立调用，支持快速查询实体数据。

### 2.4 搭建 FastAPI 框架

工作目标：搭建基础 HTTP 服务，实现知识库预加载逻辑，预留后续所有 API 路由。

具体工作：

- 在 elagent/api/ 创建服务入口 main.py；

- 编写服务启动逻辑，程序启动自动加载知识库与别名词典；

- 预先注册 /health 健康检查、/kb/stats 知识库统计接口骨架；

- 配置跨域、日志打印、异常捕获基础中间件；

- 本地测试服务正常启动，无启动报错。

完成情况：已完成，基础服务可正常运行，预留接口路由完整。

## 三、组员分工与完成情况

### 3.1 刘浩（组长，工作量 55%）

表格

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 知识库整体逻辑设计、实体清洗规则编写 | 已完成 |
| 2 | 知识库管理器全部核心代码开发 | 已完成 |
| 3 | FastAPI 服务整体架构设计、路由规划 | 已完成 |
| 4 | 别名词典双向映射逻辑设计、全量代码审查 | 已完成 |
| 5 | 文档注释统一规范、整体进度把控 | 已完成 |

完成进度：100%

### 3.2 刘恒搏（组员，工作量 15%）

表格

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 批量实体数据整理、重复实体剔除 | 已完成 |
| 2 | 知识库数据完整性校验，统计实体总量 | 已完成 |

完成进度：100%

### 3.3 张宸悉（组员，工作量 15%）

表格

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抽取实体各类别名、统一文本清洗格式 | 已完成 |
| 2 | 别名词典基础数据校验排查 | 已完成 |

完成进度：100%

### 3.4 刘天雨（组员，工作量 15%）

表格

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FastAPI 依赖包调试、日志与异常中间件辅助开发 | 已完成 |
| 2 | 本地服务反复启动测试，排查启动报错 | 已完成 |

完成进度：100%

## 四、整体进度

表格

| 任务 | 负责人 | 计划进度 | 实际进度 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构建知识库（实体库） | 刘浩、刘恒搏 | 100% | 100% | 已完成 |
| 构建别名词典 | 刘浩、张宸悉 | 100% | 100% | 已完成 |
| 知识库管理器开发 | 刘浩 | 100% | 100% | 已完成 |
| FastAPI 基础服务搭建 | 刘浩、刘天雨 | 100% | 100% | 已完成 |

整体进度：Phase0 阶段 100% 完成，达成里程碑 “数据集完成，7049 个实体加载成功” 验收标准。

## 五、遇到的问题

表格

| 问题 | 解决方案 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 部分实体别名存在中英文混杂、符号杂乱 | 统一清洗文本，去除特殊符号，拆分中英文别名分别存储 | 无，不影响功能 |
| 知识库初次加载速度较慢 | 增加内存缓存机制，程序启动一次性加载，后续查询无需重复读取文件 | 首次启动耗时小幅增加，线上查询速度提升 |
| 部分实体别名单向缺失，无法双向检索 | 遍历所有别名自动反向生成映射，校验双向关系完整性 | 无 |

## 六、今日交付物

表格

| 交付物 | 路径 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准化实体知识库 | Dataset/knowledge_base.json | 刘恒搏、刘浩 | 已完成 |
| 对称别名词典 | Dataset/aliases.json | 张宸悉、刘浩 | 已完成 |
| 知识库管理模块 | elagent/core/kb_manager.py | 刘浩 | 已完成 |
| FastAPI 基础服务代码 | elagent/api/main.py | 刘天雨、刘浩 | 已完成 |