# 日报三

日期：2026 年 6 月 30 日

阶段：核心功能实现

小组：龙骑团小组

## 一、今日工作内容

根据研发计划，今日（6 月 30 日）工作为开发基础实体链接功能，共 4 项任务：

表格

| 序号 | 工作内容 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实现标准名称匹配 Skill | 刘浩 | 已完成 |
| 2 | 实现别名精确匹配 Skill | 刘浩、张宸悉 | 已完成 |
| 3 | 实现模糊匹配 Skill | 刘浩、刘恒搏 | 已完成 |
| 4 | 开发 /link 单条实体链接 API 接口 | 刘浩、刘天雨 | 已完成 |

## 二、工作内容详细说明

### 2.1 实现标准名称匹配 Skill

工作目标：优先匹配实体标准全称，作为最高优先级召回策略。

具体工作：

- 在 elagent/core/match/ 下新建标准名称匹配工具类；

- 接收 Mention 文本，直接检索知识库 standard_name 字段，完全一致直接命中候选实体；

- 匹配成功赋予最高匹配分数，标记匹配来源为 “标准名匹配”；

- 编写单元测试，验证标准名称精准召回效果。

完成情况：已完成，标准实体名称可 100% 精准召回。

### 2.2 实现别名精确匹配 Skill

工作目标：依托昨日别名词典，完成简称、缩写、曾用名精准匹配。

具体工作：

- 调用 kb_manager 读取 aliases.json，建立内存别名哈希表；

- 输入指称文本与别名库精确比对，命中后返回对应标准实体；

- 区分别名匹配与标准名匹配分数权重，标准名优先级高于别名；

完成情况：已完成，各类简称、英文缩写均可正常匹配对应实体。

### 2.3 实现模糊匹配 Skill

工作目标：处理文字错别字、少量文字缺失场景，补充精准匹配之外的召回候选。

具体工作：

- 基于字符串相似度算法实现模糊匹配逻辑；

- 设置相似度阈值，仅保留高分候选实体；

- 降低模糊匹配分数权重，避免干扰精准匹配结果；

完成情况：已完成，可召回文字轻微差异的相关实体。

### 2.4 实现 /link 单条实体链接接口

工作目标：整合三类匹配能力，封装单条实体链接主流程，对外提供标准 POST 接口。

具体工作：

- 在 FastAPI 中新增 /link 路由，接收 Mention、上下文文本入参；

- 串联标准名匹配→别名匹配→模糊匹配多路召回流程；

- 统一封装 Candidate 候选实体返回结构；

- 增加入参校验、异常捕获，返回标准化 JSON 结果；

- 使用 Postman 本地接口调试，接口调用正常无报错。

完成情况：已完成，单条实体链接接口可正常调用，完整返回候选实体列表。

## 三、组员分工与完成情况

### 3.1 刘浩（组长，工作量 55%）

表格

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体多路召回匹配流程架构设计 | 已完成 |
| 2 | 标准名匹配、接口主逻辑全部代码开发 | 已完成 |
| 3 | 匹配分数权重、优先级规则设计 | 已完成 |
| 4 | 接口请求响应模型封装、全局异常处理 | 已完成 |
| 5 | 全部代码 Review、注释标准化、进度统筹 | 已完成 |

完成进度：100%

### 3.2 刘恒搏（组员，工作量 15%）

表格

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模糊匹配相似度算法辅助编写 | 已完成 |
| 2 | 模糊匹配测试用例搭建与结果校验 | 已完成 |

完成进度：100%

### 3.3 张宸悉（组员，工作量 15%）

表格

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 别名匹配模块辅助代码编写 | 已完成 |
| 2 | 别名匹配多场景测试验证 | 已完成 |

完成进度：100%

### 3.4 刘天雨（组员，工作量 15%）

表格

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FastAPI 路由注册、参数校验辅助开发 | 已完成 |
| 2 | Postman 接口多场景调试、报错记录 | 已完成 |

完成进度：100%

## 四、整体进度

表格

| 任务 | 负责人 | 计划进度 | 实际进度 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准名称匹配 Skill | 刘浩 | 100% | 100% | 已完成 |
| 别名精确匹配 Skill | 刘浩、张宸悉 | 100% | 100% | 已完成 |
| 模糊匹配 Skill | 刘浩、刘恒搏 | 100% | 100% | 已完成 |
| /link 单条链接接口 | 刘浩、刘天雨 | 100% | 100% | 已完成 |

整体进度：Phase1 第 1 天任务全部完成，基础匹配链路打通。

## 五、遇到的问题

表格

| 问题 | 解决方案 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 模糊匹配召回大量无关实体 | 提高相似度阈值，降低模糊匹配分数权重，后置处理过滤低分层候选 | 召回候选数量减少，提升后续消歧效率 |
| 长短指称匹配分数区分不明显 | 针对实体名称长度增加加权系数，长名称匹配分数上浮 | 匹配优先级逻辑更加合理 |
| 接口入参缺失、格式错误未友好提示 | 增加 Pydantic 模型参数校验，自定义错误返回信息 | 无，接口健壮性提升 |

## 六、今日交付物

表格

| 交付物 | 路径 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准名匹配模块 | elagent/core/match/std_match.py | 刘浩 | 已完成 |
| 别名匹配模块 | elagent/core/match/alias_match.py | 张宸悉、刘浩 | 已完成 |
| 模糊匹配模块 | elagent/core/match/fuzzy_match.py | 刘恒搏、刘浩 | 已完成 |
| 单条实体链接接口 | elagent/api/main.py | 刘天雨、刘浩 | 已完成 |