# 日报五

日期：2026 年 7 月 2 日

阶段：核心功能实现（Phase1）

小组：龙骑团小组

## 一、今日工作内容

严格按照研发计划 7 月 2 日规划任务开展开发，今日核心工作为搭建实体类型过滤模块、开发分层上下文消歧器、执行首轮全量自动化评测，并完成错误案例分类梳理，共四项核心任务，整体完成情况如下：

表格

| 序号 | 工作内容 | 协同负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发实体类型过滤模块，完成候选实体粗筛逻辑 | 刘浩、刘恒搏 | 全部完成 |
| 2 | 实现多信号分层消歧器，融合多维度打分排序策略 | 刘浩 | 全部完成 |
| 3 | 执行全数据集首轮自动化评测，输出完整指标报告 | 刘浩、张宸悉 | 全部完成 |
| 4 | 分类拆解评测错误案例，分析系统现存核心短板 | 刘浩、刘天雨 | 全部完成 |

## 二、工作内容详细说明

### 2.1 开发实体类型过滤模块，完成候选实体粗筛逻辑

工作目标：利用实体类型信息前置过滤大量无关候选实体，解决同名异指基础干扰，减少消歧模块计算量，提升实体链接准确率。

具体落地工作：

- 读取输入 Mention 携带的实体类型（PER 人物 / ORG 组织 / LOC 地点 / EVENT 赛事），对接知识库 Entity 内置 type 字段建立匹配规则；

- 设计粗筛过滤逻辑：若候选实体类型与输入指称类型完全不匹配，直接剔除出候选列表，仅保留同类型实体进入后续消歧流程；

- 增加兼容容错机制：针对部分标注缺失 type、混合类型实体，设置类型模糊匹配开关，避免过度过滤导致漏召回；

- 将类型过滤嵌入多路召回 Pipeline 后端，四路召回完成后统一执行过滤，统一记录过滤原因存入追溯日志；

- 编写单元测试，覆盖类型完全匹配、类型冲突、无类型标注、多类型混合四大场景，过滤逻辑校验无误。

完成情况：类型过滤模块稳定接入链路，可有效筛除跨类型无关实体，候选池规模平均缩减 35%，大幅降低后续消歧计算开销。

### 2.2 实现多信号分层消歧器，融合多维度打分排序策略

工作目标：解决同名异指核心难点，结合上下文、实体流行度、匹配渠道分数、实体名称完整度多维信号综合打分，输出唯一最优标准实体。

具体落地工作：

- 在elagent/core/disambiguate/新建消歧核心类disambig_core.py，搭建分层消歧计算框架；

- 设计四层打分权重体系：召回渠道基础分、实体名称完整度加权、上下文文本相似度、实体流行度权重；

  - 渠道分：标准名匹配＞别名匹配＞BM25 检索＞模糊匹配；

  - 名称完整度：长标准名称赋予更高权重，优先选择信息更完整实体；

  - 上下文相似度：通过分词向量计算指称上下文与实体描述文本相似度；

  - 流行度：统计知识库实体出现频次，高频实体适度加分；

- 对全部候选实体加权求和得到综合置信分数，按分数降序排序，将最高分实体作为初步链接结果；

- 预留分数阈值接口，为后续 NIL 检测模块提供分数判定依据；

- 完整记录每一项打分维度得分、权重系数，存入 TraceLog 追溯明细，满足数据治理可追溯要求。

完成情况：分层消歧模块开发完毕，多维度信号融合逻辑运行稳定，能够有效区分同名称不同语义实体，大幅缓解同名异指问题。

### 2.3 执行全数据集首轮自动化评测，输出完整指标报告

工作目标：依托昨日完成的评测脚本，对 1239 篇文章、40942 条实体指称开展全量批量测试，量化当前系统整体性能，直观验证链路开发效果。

具体落地工作：

- 加载完整标注测试集，调用 /link 批量接口执行全样本实体链接，开启完整过滤、消歧全链路；

- 脚本自动统计 TP、FP、FN 样本数量，批量计算准确率、精确率、召回率、F1 四大核心指标；

- 分实体类型输出细分指标，单独统计人物、组织、地点、赛事四类实体各自链接效果；

- 自动生成first_evaluation_report.md评测文档，包含整体指标、各类实体指标、Top50 高频率错误样本清单；

- 校验单条链接平均响应耗时，统计接口延迟，验证是否满足≤100ms 性能要求。

完成情况：首轮全量评测顺利跑完无中断，当前系统整体准确率达到 62%，精确率 76%，召回率 64%，F1 分数 63%，符合计划中首轮评测≥60% 的阶段性验收标准；单条平均延迟 72ms，满足性能指标。

### 2.4 分类拆解评测错误案例，分析系统现存核心短板

工作目标：定位当前链路主要缺陷，梳理错误类型，为后续 NIL 检测开发、多轮迭代优化提供明确优化方向。

具体落地工作：

- 提取评测报告中全部错误样本，人工逐条归类，划分三大核心错误类型：同名异指消歧失败、别名覆盖不全漏召回、知识库无实体却强行链接（NIL 误判）；

- 统计各类错误占比：同名异指错误占比最高达 58%，别名缺失漏召回占 27%，NIL 误判占 15%；

- 记录典型错误案例，分析根因：消歧上下文相似度计算精度不足、小众实体别名收录不全、缺少专门无实体判定逻辑；

- 整理错误分析文档，同步记录优化改进思路，同步至团队共享文档。

完成情况：错误案例分类梳理完成，清晰定位当前系统核心瓶颈，为 Phase2 NIL 检测开发、后续迭代优化提供明确改进方向。

## 三、组员分工与完成情况

### 3.1 刘浩（组长，工作量 55%）

表格

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实体类型过滤、分层消歧整体架构与打分权重体系设计 | 已完成 |
| 2 | 消歧模块、类型过滤模块全部核心代码开发与逻辑调试 | 已完成 |
| 3 | 消歧模块与主 Pipeline 链路对接、参数权重调试 | 已完成 |
| 4 | 全量评测执行调度、指标结果汇总与数据校验 | 已完成 |
| 5 | 全量代码审查、注释规范统一、项目整体进度管控 | 已完成 |
| 6 | 错误案例根因分析，制定下一阶段优化方向 | 已完成 |

完成进度：100%

### 3.2 刘恒搏（组员，工作量 15%）

表格

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辅助开发实体类型过滤逻辑，编写多类型测试用例 | 已完成 |
| 2 | 测试类型过滤边界场景，统计过滤前后候选数量变化 | 已完成 |
| 3 | 辅助校验消歧器基础打分逻辑，记录排序异常样本 | 已完成 |

完成进度：100%

### 3.3 张宸悉（组员，工作量 15%）

表格

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辅助执行全量自动化评测，监控批量请求运行状态 | 已完成 |
| 2 | 整理评测原始输出数据，核对指标计算结果准确性 | 已完成 |
| 3 | 汇总别名缺失类错误案例，统计缺失别名实体清单 | 已完成 |

完成进度：100%

### 3.4 刘天雨（组员，工作量 15%）

表格

| 序号 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 筛选同名异指、NIL 误判两类错误样本，统一归类整理 | 已完成 |
| 2 | 编写首轮评测报告 markdown 格式，优化图表与文字排版 | 已完成 |
| 3 | 记录接口延迟统计数据，验证系统性能达标情况 | 已完成 |

完成进度：100%

## 四、整体项目进度汇总

表格

| 任务项 | 负责人 | 计划完成进度 | 实际完成进度 | 任务状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实体类型过滤模块开发 | 刘浩、刘恒搏 | 100% | 100% | 已完成 |
| 分层上下文消歧模块开发调优 | 刘浩 | 100% | 100% | 已完成 |
| 首轮全量自动化评测执行与报告输出 | 刘浩、张宸悉 | 100% | 100% | 已完成 |
| 错误案例分类统计与根因分析 | 刘浩、刘天雨 | 100% | 100% | 已完成 |

整体阶段进度：Phase1（核心功能实现）全部任务 100% 落地，完成里程碑验收标准 “首次评测准确率≥60%”；完整建成多路召回 - 类型过滤 - 分层消歧完整实体链接基础链路，正式进入 Phase2 高级特性开发阶段。

## 五、今日开发遇到的问题、解决方案及影响

表格

| 出现问题 | 落地解决方案 | 造成影响 |
| --- | --- | --- |
| 部分实体无标注类型，类型过滤直接剔除全部候选，造成漏召回 | 新增类型宽松模式，无 type 实体跳过类型过滤，完整保留全部候选 | 少量无关候选流入消歧阶段，整体召回率小幅提升，无功能故障 |
| 上下文相似度计算速度较慢，拉高单条接口平均延迟 | 对长上下文做截断处理，仅保留核心前后文本，增加相似度计算缓存 | 单条处理耗时下降至 72ms，满足 100ms 延迟指标，无精度大幅损失 |
| 多维度打分权重分配不合理，高频实体过度抢占排序 | 下调实体流行度权重，提升上下文相似度、名称完整度权重 | 同名实体区分效果明显提升，消歧错误数量下降 18% |
| 批量评测样本量巨大，单次运行耗时过长 | 数据集分批执行评测，分段保存中间结果，支持断点续跑 | 评测总耗时增加约 20 分钟，无需重复全量运行，数据完整不丢失 |

## 六、今日交付物清单

表格

| 交付物名称 | 存储路径 | 负责人员 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实体类型过滤模块 | elagent/core/filter/type_filter.py | 刘浩、刘恒搏 | 已完成 |
| 分层消歧核心模块 | elagent/core/disambiguate/disambig_core.py | 刘浩 | 已完成 |
| 首轮全量评测报告 | data/first_evaluation_report.md | 刘浩、张宸悉、刘天雨 | 已完成 |
| 首轮错误案例分析文档 | data/first_error_analysis.md | 全体组员 | 已完成 |
| 过滤、消歧模块单元测试脚本 | tests/test_disambig_filter.py | 全体组员 | 已完成 |